TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Tên đề tài: Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý cây cảnh văn phòng theo

mục đích sử dụng

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/11/2025 đến ngày 04/01/2026

Sinh viên thực hiện: Đặng Cao Toàn

Mã số sinh viên: 110123187 - Mã lớp: DA23TTD

Lý do chọn đề tài: Trong môi trường công việc văn phòng ngày càng áp lực hiện nay, cây xanh dần trở thành giải pháp được khoa học chứng minh cũng như được nhiều người tin tưởng trong việc cải thiện sức khỏe, tinh thần và tạo không gian làm việc thoải mái cho nhiều đối tượng. Phần lớn người muốn mua sản phẩm nhưng không biết chọn loại cây nào phù hợp với mục đích mình cần hoặc không biết cách chăm sóc trong môi trường văn phòng. Phần lớn các thông tin sẵn có về cây cảnh văn phòng thường không cụ thể, thiếu sự phân loại rõ ràng theo mục đích sử dụng, cách chăm sóc... khiến cho người dùng trở nên khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm. Vận dụng các kiến thức sẵn có 2 năm trong ngành học Công nghệ thông tin, tôi mong muốn “Thiết kế một website tổng hợp các loại cây cảnh văn phòng phù hợp theo mục đích sử dụng” với mục đích đem lại giá trị cho cộng đồng, cũng như mang những lợi ích mà cây xanh mang lại cho môi trường văn phòng. Bên cạnh đó đề tài này cũng giúp tôi củng cố và học hỏi thêm về kỹ năng thiết kế giao diện web, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình backend, quản lý dữ liệu cho bài toán quản lý sản phẩm cây cảnh.

Nội dung đề tài:

- Mô tả: Đề tài “Thiết kế website tổng hợp các loại cây cảnh văn phòng phù hợp theo mục đích sử dụng” nhằm xây dựng một trang web giúp người làm việc văn phòng có thể tìm hiểu thông tin về các loại cây cảnh phù hợp với mục đích sử dụng như lọc không khí, tài lộc, trang trí và kiến thức chăm sóc trong môi trường văn phòng như ánh sáng, nhiệt độ… Hệ thống được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cung cấp các chức năng chính như: giới thiệu các loại cây cảnh theo danh mục/mục đích sử dụng, xem chi tiết cây, tìm kiếm và lọc theo loại mục đích sử dụng, kích thước, mức độ chăm sóc. Website được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP kết hợp MySQL, sử dụng HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap framework để xây dựng giao diện tương tác và hiển thị tốt trên nhiều thiết bị. Dữ liệu được tổ chức trong cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng sản phẩm, loại cây.

Đối tượng nghiên cứu

- Các thông tin cần lưu trữ của các lại cây cảnh văn phòng (đặc điểm,

ý nghĩa, cách chăm sóc…,) phổ biến phù môi trường văn phòng

- Cách phác thảo giao diện với các công cụ hỗ trợ vẽ mô hình (như Canva, Figma, …).

- Ngôn ngữ thiết kế web: HTML5, CSS, Bootstrap framework

+  Cách tổ chức lưu trữ dữ liệu quan hệ với MySQL.

Mục đích nghiên cứu: Thiết kế website giới thiệu các loại cây cảnh phù hợp cho môi trường văn phòng. Cung cấp thông tin cụ thể về cây cảnh như lợi ích, cách chăm sóc, ý nghĩa, giúp người dùng chọn cây phù hợp với mục đích và môi trường làm việc. Cụ thể sẽ thực hiện các mục tiêu:

- Vận dụng được kiến thức về HTML5, CSS, Bootstrap framework để thiết kế giao diện;

- Thiết kế, tổ chức, quản lý dữ liệu với MySQL;

- Triển khai được hệ thống hoàn chỉnh, giao diện thân thiện, dễ sử dụng

với dữ liệu thử nghiệm được thu thập từ Internet;

- Viết báo cáo kỹ thuật và slide thuyết trình.

Công cụ và công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình: HTML5, CSS, Bootstrap framework, & MySQL.

- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome, Microsoft Edge.

- Phương pháp thực hiện:
	Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tra cứu và tổng hợp các kiến thức về HTML, CSS và JavaScript, Bootstrap framework; Các công cụ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện đề tài (Canva, Draw.io, Zotero, …); Ngôn ngữ PHP và MySQL; …

Phương pháp khảo sát: Khảo sát và chọn lọc các loại cây phù hợp trên các website: 9x Garden, Mow Ganrden, Hata Landscape.
	Phương pháp thực nghiệm: Ứng dụng  HTML, CSS, JavaScript để 	thiết kế website giới thiệu sản phẩm với đầy đủ các tính năng cơ bản như: giới thiệu thông sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, tag tìm kiếm, cách chăm sóc…,

- Kết quả đạt được:

Về kiến thức: Ứng dụng được các kỹ năng lập trình với HTML, CSS, JavaScript vào trong quá trình thực hiện đề tài.

Về website: Xây dựng được website với giao diện thân thiện, dễ dàng truy cập, tìm kiếm và sử dụng.

Báo cáo kết quả kỹ thuật sẽ bao gồm các chương:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

- Kế hoạch thực hiện:

| Tuần | Thời gian thực hiện | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Từ 17/11/2025 đến 23/11/2025 | - Khảo sát nhu cầu và xác định phạm vi chức năng của hệ thống (đối tượng người dùng, cây để bàn, cây cảnh, cách phân loại cây cảnh phù hợp). - Thu thập tài liệu tham khảo và các website tương tự để học hỏi cấu trúc giao diện, chức năng và quản lý tài liệu tham khảo với phần mềm Zotero, trình trích dẫn theo tiêu chuẩn IEEE. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 22/11/2025 để thống nhất phạm vi và chức năng. | - Báo cáo khảo sát và yêu cầu hệ thống. Viết báo cáo chương 1, 2 - Danh sách tài liệu tham khảo được trong Zotero |
| Tuần 2 | Từ 24/11/2025 đến 30/11/2025 | - Đặc tả yêu cầu hệ thống dựa trên báo cáo khảo sát và yêu cầu hệ thống - Xây dựng mô hình dữ liệu quản lý (ERD, các bảng: ….). - Chuẩn hóa dữ liệu và định nghĩa ràng buộc giữa các bảng. - Thiết kế kiến trúc hệ thống - Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và mô hình xử lý. - Thiết kế giao diện tổng thể bằng Canva (sơ đồ website, trang chủ, trang sản phẩm, trang tư vấn, trang quản trị). - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 29/11/2025 để duyệt mô hình dữ liệu và bản thiết kế giao diện. | - Hoàn thiện mô hình dữ liệu ERD và DFD. - Bộ giao diện mẫu (prototype) duyệt qua Canva. - Viết báo cáo chương 3 các nội dung: Mô tả bài toán, đặc tả yêu cầu hệ thống, thiết kế dữ liệu, thiết kế xử lý, thiết kế giao diện. |
| Tuần 3 | Từ 01/12/2025 đến 14/12/2025 | - Cài đặt cơ sở dữ liệu MySQL và viết các câu lệnh tạo bảng. - Xây dựng chức năng chính: hiển thị danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm, tag tìm kiếm. - Thu thập và nhập dữ liệu thử nghiệm - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 13/12/2025 để trình bày giao diện và kết quả chạy thử. | - Website hoạt động với dữ liệu thử nghiệm. - Các chức năng chính chạy ổn định (CRUD, tìm kiếm). |
| Tuần 4 | Từ 15/12/2025 đến 04/01/2026 | - Hoàn thiện các chức năng còn lại: form liên hệ, quản lý bài viết, trang quản trị. - Kiểm thử, tinh chỉnh giao diện, đảm bảo responsive. - Viết báo cáo kỹ thuật hoàn thiện 5 chương và hoàn thiện file trình bày và poster. - Tổ chức mã nguồn trên Github. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 03/01/2026 để nghiệm thu, góp ý trước khi nộp. | - Website hoàn chỉnh. - Báo cáo kỹ thuật hoàn thiện và nộp đúng hạn. - Bài thuyết trình và poster. - Thư mục dự án trên Github. |

Xác nhận của GVHD	Ngày …… tháng …… năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Ngọc Đan Thanh 	Đặng Cao Toàn